PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SMART TOUR GUIDE

Hệ thống hướng dẫn du lịch tự động dựa trên vị trí địa lý

| Phiên bản | 1.3 |
| --- | --- |
| Ngày cập nhật | Tháng 4, 2026 |
| Trạng thái | Đồ án môn học — Cập nhật theo tiến độ thực tế |
| Công nghệ | C# / ASP.NET Core / Blazor / MAUI |
| Database | MySQL (MariaDB) + SQLite (local cache) |

--- Tài liệu nội bộ, dùng cho mục đích học thuật ---

THAY ĐỔI TỪ v1.2 → v1.3 (Tháng 4/2026)

Phiên bản 1.3 phản ánh các tính năng đã được hoàn thành trong giai đoạn phát triển tiếp theo sau tháng 3/2026. Ba nhóm tính năng lớn được bổ sung:

| # | Nhóm thay đổi | Mô tả tóm tắt | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analytics Module | Chuyển từ ⏳ ROADMAP sang ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH. Ghi nhận lượt nghe POI, Top POI, thời gian nghe trung bình, Heatmap vị trí. Dashboard cho cả Admin và Owner. | Sections 5.2, 5.3, 8, 9 |
| 2 | Notification System | Tính năng hoàn toàn mới: hệ thống thông báo 2 chiều Admin ↔ Owner. Badge đếm chưa đọc trên navbar. Được kích hoạt tự động khi Admin duyệt/từ chối POI. | Sections 5.2, 5.3, 8 |
| 3 | Tour Translation (i18n) | Tính năng hoàn toàn mới: đa ngôn ngữ cho nội dung Tour (Tên + Mô tả). Hỗ trợ 5 ngôn ngữ: en-US, ja-JP, ko-KR, zh-CN, fr-FR. Tích hợp vào Mobile App. | Sections 5.1, 5.3, 8 |
| 4 | Cập nhật Data Model | Tăng từ 9 lên 13 bảng MySQL: thêm PoiListenLogs, OwnerNotifications, AdminNotifications, TourTranslations. | Section 8 |

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

Smart Tour Guide là một hệ thống cung cấp trải nghiệm du lịch tự động dựa trên vị trí địa lý (Location-based). Thay vì phải thuê hướng dẫn viên hoặc liên tục nhìn vào điện thoại, du khách chỉ cần bật ứng dụng, đi dạo và hệ thống sẽ tự động phát âm thanh thuyết minh (Audio / TTS) khi họ bước vào vùng không gian (Geofence) của một địa điểm tham quan. Hệ thống còn hỗ trợ chế độ offline — cache dữ liệu POI, ảnh và audio xuống thiết bị để du khách có thể tham quan ngay cả khi mất kết nối mạng.

| Đối tượng | Giá trị mang lại |
| --- | --- |
| Du khách (Tourist) | Trải nghiệm hands-free, nghe thuyết minh đa ngôn ngữ tự động. Hoạt động cả khi offline. |
| Chủ gian hàng (Owner) | Số hóa nội dung (ảnh, audio), tiếp cận khách tự động. Xem Analytics lượt nghe POI của mình. Nhận thông báo duyệt bài từ Admin. |
| Quản trị viên (Admin) | Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu, kiểm duyệt nội dung, điều phối Tour. Xem Analytics toàn hệ thống & Heatmap. Gửi thông báo cho Owner. |

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (SYSTEM ARCHITECTURE)

Hệ thống được xây dựng theo mô hình đa tầng (Multi-tier), gồm 4 project độc lập trong cùng một solution:

| Project | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| SmartTourGuide.API | ASP.NET Core 8, EF Core, MySQL | Backend RESTful API — xử lý toàn bộ nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu. |
| SmartTourGuide.Web | Blazor Server, Bootstrap, MudBlazor | Web Portal cho Admin và Owner quản lý nội dung. |
| SmartTourGuide.Mobile | .NET MAUI, Mapsui | Ứng dụng di động cho Du khách (Android / iOS). |
| SmartTourGuide.Shared | C# Class Library | Thư viện dùng chung: DTOs, Enums giữa các project. |

3. MỤC TIÊU SẢN PHẨM (OBJECTIVES)

- Với Du khách: Tăng cường trải nghiệm du lịch rảnh tay (hands-free). Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ chính xác theo thời gian thực. Hỗ trợ tham quan offline khi không có mạng.

- Với Chủ gian hàng / BQL Điểm đến: Cung cấp công cụ số hóa tài nguyên (hình ảnh, bài thuyết minh), tiếp cận du khách tự động. Theo dõi Analytics lượt nghe POI. Nhận thông báo trạng thái duyệt bài.

- Với Ban Quản trị: Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu, kiểm duyệt nội dung, điều phối lộ trình (Tours) khoa học. Theo dõi Analytics toàn hệ thống và heatmap mật độ người dùng.

4. PHẠM VI CÔNG VIỆC (SCOPE OF WORK)

4.1. Trong phạm vi dự án (In-Scope)

Backend System (C# ASP.NET Core API)

- Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL gồm 13 bảng: Users, POIs, Tours, TourDetails, MediaAssets, PoiTranslations, TourTranslations, GeofenceSettings, UserLocationLogs, ActivityLogs, PoiListenLogs, OwnerNotifications, AdminNotifications.

- Phát triển RESTful API hỗ trợ đầy đủ CRUD và các nghiệp vụ: duyệt bài, quản lý Tour, khóa User, nhật ký hoạt động, Analytics, Notifications.

- Module lưu trữ file vật lý (hình ảnh, âm thanh) tại thư mục wwwroot/uploads.

- Module tracking: Ghi nhận lịch sử tọa độ GPS và lịch sử nghe audio của người dùng.

- Module Analytics: 4 endpoint (log listen, top POIs, avg-listen-time, heatmap).

- Module Notifications: Thông báo Admin → Owner (kết quả duyệt POI) và Owner → Admin (POI mới submit). Hỗ trợ đánh dấu đã đọc.

Web Portal (C# Blazor Server)

- Giao diện Admin: Quản lý User, phê duyệt/từ chối POI, tạo và sắp xếp các điểm vào Tour, cấu hình thông số Geofence, xem Nhật ký hoạt động, Analytics (Top POI + Heatmap), quản lý bản dịch Tour, thông báo từ Owner.

- Giao diện Owner: Thêm/Sửa/Xóa địa điểm, upload Media (ảnh, audio), quản lý bản dịch đa ngôn ngữ POI, tạo thuyết minh TTS, Analytics (Dashboard lượt nghe POI + Heatmap phạm vi gian hàng), thông báo từ Admin.

- Hệ thống xác thực phân quyền theo Role: Admin / BoothOwner / Tourist.

- Notification Badge: Badge đếm số thông báo chưa đọc hiển thị trên thanh điều hướng (navbar) realtime.

Mobile App (C# .NET MAUI)

- Tích hợp bản đồ OpenStreetMap (Mapsui) — miễn phí 100%.

- Geofence Engine: Timer 3 giây, tự động tính khoảng cách, xử lý ưu tiên khi vùng chồng lấn.

- Trình phát Audio (MP3) từ URL và fallback Text-to-Speech (TTS) tích hợp thiết bị.

- Xem và chọn Tour — vẽ lộ trình thực tế qua OSRM lên bản đồ, tự động zoom.

- Popup chi tiết địa điểm (ảnh, mô tả, nút phát audio).

- Đa ngôn ngữ giao diện và nội dung Tour: Tiếng Việt / English (resource files .resx + TourTranslations API).

- Giả lập vị trí (Dev Tool): Bấm vào bản đồ để teleport GPS — phục vụ test Geofence.

- Chế độ Offline: SQLite local cache POI + ảnh + audio, banner trạng thái, tự đồng bộ khi mạng trở lại.

- Analytics: Tự động ghi nhận lượt nghe (POST api/analytics/poi-listen) sau mỗi phiên nghe audio.

4.2. Ngoài phạm vi dự án (Out-of-Scope)

| Tính năng | Lý do loại trừ |
| --- | --- |
| Offline bản đồ thật sự (Mapbox/Here) | Cache tile map offline yêu cầu SDK bên thứ ba có phí, nằm ngoài thời gian đồ án. Offline hiện tại dùng tile cache tự động của Mapsui. |
| Cổng thanh toán (Payment Gateway) | Ứng dụng chỉ cung cấp thông tin, không có thương mại điện tử. |
| Định vị trong nhà (Indoor Navigation) | Không dùng Bluetooth Beacon / Wi-Fi Positioning. |
| Xuất bản lên App Store / Google Play | Tập trung vào Android APK. iOS và store listing là giai đoạn sau. |
| Background Geofence (khi tắt màn hình) | Chưa hiện thực trong giai đoạn này, là Roadmap giai đoạn 2. |

5. YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

CHÚ GIẢI TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG:

| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Tính năng đã được hiện thực đầy đủ trong codebase. |
| --- | --- |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Tính năng được hiện thực cơ bản, một số chi tiết nâng cao chưa hoàn chỉnh. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Tính năng được thiết kế và lên kế hoạch, chưa hiện thực trong giai đoạn này. |

5.1. Ứng dụng Mobile (Dành cho Du khách)

| Trạng thái | Tính năng | Chi tiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Bản đồ trực quan | Tích hợp OpenStreetMap (Mapsui) miễn phí. Hiển thị vị trí hiện tại (GPS) và các điểm tham quan dạng Pin. | ✔ Highlight POI gần nhất (đổi màu/kích thước marker tự động). |
| ◑ MỘT PHẦN | Động cơ Geofence | Quét GPS mỗi 3 giây. Tự động phát audio khi vào vùng bán kính POI. Tắt khi ra khỏi vùng. Xử lý chồng lấn theo Priority. | ⏳ Background Tracking (chạy ngầm khi tắt màn hình). |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Trình phát Audio | Ưu tiên phát file MP3 ghi âm sẵn. Hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ. Ghi nhận lượt nghe tự động sau mỗi phiên. | ✔ Hàng chờ audio (queue), tạm dừng khi có cuộc gọi đến. ✔ Tự gửi analytics sau khi nghe. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Lựa chọn Tour | Xem danh sách tuyến du lịch. Chọn Tour để hiển thị lộ trình, tự động zoom vừa khung hình. Hiển thị tên Tour đúng ngôn ngữ đang chọn. | ✔ Đọc TourTranslations API theo language code. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Popup Chi tiết | Bấm vào Pin trên bản đồ: hiện Bottom Sheet chứa ảnh bìa, tên, mô tả và nút phát audio. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Giả lập đi bộ (Dev) | Bấm vào bản đồ để teleport vị trí GPS — phục vụ test Geofence. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Chế độ Offline | Tự động fallback sang SQLite khi mất mạng. Hiển thị banner cam thông báo trạng thái offline. Tự đồng bộ khi mạng trở lại. | ✔ Cache ảnh + audio MP3 local. ✔ Bản đồ tile tự cache sau lần đầu. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Analytics (Ghi nhận nghe) | Sau mỗi phiên nghe audio, Mobile tự động gửi POST lên api/analytics/poi-listen kèm PoiId, UserId, ListenDurationSec, SessionId (chống trùng lặp 15 phút). | ✔ Đã tích hợp chống duplicate session. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Kích hoạt bằng QR Code | Quét mã QR tại địa điểm để phát thuyết minh tức thì, không phụ thuộc vào GPS. | Hỗ trợ kịch bản GPS yếu (trong nhà, hầm). |

5.2. Web Portal — Chủ gian hàng (Owner)

| Trạng thái | Tính năng | Chi tiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Quản lý POI | Tạo, sửa, xóa địa điểm của mình. Gắn tọa độ Lat/Long. Khi sửa, bài tự động chuyển về Pending để Admin duyệt lại. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Quản lý Media | Upload nhiều hình ảnh và file audio. Xem Carousel ảnh và nghe thử Audio Player trực tiếp trên Web. Nút xóa file rác. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Đa ngôn ngữ POI | Dịch nội dung (Tên, Mô tả, Địa chỉ) và upload Audio riêng biệt cho từng ngôn ngữ (MP3 tiếng Việt, tiếng Anh...). |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Bảo vệ toàn vẹn | Không cho xóa POI nếu đang nằm trong một Tour. Hệ thống trả về thông báo lỗi rõ ràng. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | TTS Studio | Trang tạo thuyết minh tự động bằng TTS thiết bị: chọn ngôn ngữ, nhập văn bản, nghe thử (Preview), xuất file MP3 và tự gắn vào POI. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Analytics (Owner) | Dashboard phân tích POI riêng của gian hàng: 4 KPI cards (lượt nghe 7 ngày, 30 ngày, thời lượng TB, số POI đã có lượt nghe), bảng Top POI, heatmap vị trí khách trong phạm vi gian hàng. Lọc theo 7 hoặc 30 ngày. | ✔ Heatmap vẽ tọa độ UserLocationLogs trong bán kính POI của Owner. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Thông báo (Owner) | Nhận thông báo từ Admin khi POI được duyệt (Approved) hoặc từ chối (Rejected), kèm tên POI và lý do. Badge đếm chưa đọc trên navbar, đánh dấu đã đọc từng item. | ✔ Realtime badge cập nhật qua polling. |

5.3. Web Portal — Quản trị viên (Admin)

| Trạng thái | Tính năng | Chi tiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Duyệt nội dung | Xem danh sách POI chờ duyệt. Xem trước Ảnh/Audio trực tiếp. Phê duyệt (Accept) hoặc Từ chối (Reject). Tự động gửi OwnerNotification khi duyệt. | ✔ Tự động tạo notification gửi cho Owner sau khi duyệt. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Cấu hình Geofence | Với mỗi POI, cấu hình bằng thanh trượt: Radius (m), Cooldown (giây), Priority (độ ưu tiên). |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Quản lý Tour | Tạo Tour mới, viết mô tả, tự động lấy ảnh bìa từ POI đầu tiên. Chọn và sắp xếp nhiều POI vào Tour. Hiển thị Timeline lộ trình. Quản lý bản dịch đa ngôn ngữ Tour. | ✔ Tích hợp dialog TourTranslation (en-US, ja-JP, ko-KR, zh-CN, fr-FR). |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Bản dịch Tour (i18n) | Thêm, sửa, xóa bản dịch cho tên và mô tả Tour theo từng language code. Hỗ trợ 5 ngôn ngữ ngoài tiếng Việt mặc định. | ✔ Upsert API: tự Insert hoặc Update tùy theo bản dịch đã tồn tại hay chưa. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Lọc dữ liệu rác | POI bị Pending sẽ tự động ẩn khỏi Tour trên Mobile App — bảo vệ trải nghiệm khách hàng. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Quản lý User | Tạo, sửa, phân quyền (Tourist / BoothOwner / Admin). Khóa/Mở khóa tài khoản. Chặn Admin tự khóa chính mình. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Nhật ký hoạt động | Xem nhật ký hoạt động hệ thống: đăng nhập, thay đổi POI/Tour, duyệt bài. Lọc theo loại sự kiện, tên người dùng, khoảng thời gian. Phân trang hiển thị. |  |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Analytics (Admin) | Thống kê Top POI được nghe nhiều nhất (toàn hệ thống): bảng xếp hạng với lượt nghe, thời gian nghe TB. Heatmap mật độ vị trí người dùng toàn hệ thống. Lọc theo Top 5/10/20/50. | ✔ Chart.js bar chart + Leaflet.js heatmap. |
| ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH | Thông báo (Admin) | Nhận thông báo từ Owner khi có POI mới được submit chờ duyệt. Badge đếm chưa đọc trên navbar, danh sách 20 thông báo gần nhất, đánh dấu đã đọc. | ✔ AdminNotifications liên kết với PoiId. |

6. RÀNG BUỘC VÀ GIẢ ĐỊNH (CONSTRAINTS & ASSUMPTIONS)

6.1. Giả định (Assumptions)

| Lĩnh vực | Giả định |
| --- | --- |
| Thiết bị người dùng | Smartphone có GPS hoạt động bình thường. Đã cấp quyền Location và Internet cho ứng dụng. |
| Kết nối mạng | Yêu cầu Internet để tải bản đồ OSM, gọi API và stream Audio. Offline mode hoạt động sau lần đầu đồng bộ. |
| Hệ điều hành | Thiết bị đã cài đặt gói TTS tương ứng (ví dụ: Google TTS Tiếng Việt trên Android). |
| Môi trường | Tham quan chủ yếu ngoài trời (Outdoor), nơi GPS không bị cản trở bởi bê tông cốt thép. |

6.2. Hạn chế kỹ thuật (Technical Constraints)

| Hạn chế | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tiêu hao pin | Quét GPS liên tục mỗi 3 giây gây tốn pin hơn ứng dụng thông thường. |
| Bản đồ miễn phí | Dùng Mapsui + OpenStreetMap: miễn phí 100%, nhưng tile map tải chậm hơn Google Maps. |
| Không hỗ trợ Indoor | GPS thuần túy, không dùng Bluetooth Beacon → không chính xác trong tòa nhà/tầng hầm. |
| Bảo mật Auth | Hiện tại sử dụng session lưu LocalStorage (không có JWT thật). Cần nâng cấp trước khi production. |
| CORS AllowAll | API đang mở AllowAnyOrigin — chấp nhận được trong môi trường dev, cần restrict trước khi deploy. |
| Offline bản đồ | Tile map Mapsui tự cache sau lần đầu xem — không phải offline hoàn toàn. Vùng chưa từng xem sẽ không có tile khi mất mạng. |
| Analytics Notification | Notification hiện tại dùng polling (không phải WebSocket/SignalR). Badge không cập nhật realtime tức thì, phụ thuộc vào interval polling. |

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (DATA MODEL)

Hệ thống sử dụng MySQL (MariaDB) trên server, quản lý bởi Entity Framework Core với Code-First migrations (13 bảng). Trên thiết bị mobile, SQLite (sqlite-net-pcl) lưu dữ liệu offline (2 bảng).

7.1. Bảng MySQL Server (13 bảng)

| Bảng | Khóa chính | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Users | Id (int) | Tài khoản người dùng: username, password hash (BCrypt), role, trạng thái khóa. | ✔ v1.1 |
| Pois | Id (int) | Địa điểm tham quan: tên, mô tả, tọa độ, trạng thái (Pending/Active/Rejected/Hidden), FK → Users. | ✔ v1.1 |
| GeofenceSettings | Id (int) | Cấu hình vùng kích hoạt của POI: bán kính, cooldown, priority. Quan hệ 1-1 với Pois. | ✔ v1.1 |
| MediaAssets | Id (int) | File ảnh và audio của POI: loại (Image/AudioFile/TtsScript), URL, ngôn ngữ. Quan hệ N-1 với Pois. | ✔ v1.1 |
| PoiTranslations | Id (int) | Bản dịch đa ngôn ngữ POI: tên, mô tả, địa chỉ theo từng language code (en-US, ja-JP...). | ✔ v1.1 |
| Tours | Id (int) | Tuyến du lịch: tên, mô tả, ảnh bìa, thời gian dự kiến. | ✔ v1.2 |
| TourDetails | Id (int) | Liên kết Tour - POI theo thứ tự (OrderIndex). Quan hệ N-N giữa Tours và Pois. | ✔ v1.2 |
| UserLocationLogs | Id (bigint) | Lịch sử tọa độ GPS của người dùng: userId, lat, lon, timestamp. | ✔ v1.2 |
| ActivityLogs | Id (int) | Nhật ký hoạt động hệ thống: ActivityType, EntityName, Description, UserName, IpAddress, Timestamp. | ✔ v1.2 |
| PoiListenLogs | Id (bigint) | Lịch sử nghe audio: PoiId, UserId, ListenDurationSec, Timestamp. Index theo PoiId và Timestamp. SessionId chống trùng lặp. | ✔ MỚI v1.3 |
| OwnerNotifications | Id (int) | Thông báo gửi cho Owner: OwnerId, PoiId, AdminUsername, Title, Message, CreatedAt, IsRead. Index theo (OwnerId, IsRead, CreatedAt). | ✔ MỚI v1.3 |
| AdminNotifications | Id (int) | Thông báo gửi cho Admin: AdminId, PoiId, OwnerUsername, Title, Message, CreatedAt, IsRead. Index theo (AdminId, IsRead, CreatedAt). | ✔ MỚI v1.3 |
| TourTranslations | Id (int) | Bản dịch đa ngôn ngữ Tour: TourId, LanguageCode, TranslatedName, TranslatedDescription. Unique index (TourId, LanguageCode). | ✔ MỚI v1.3 |

7.2. Bảng SQLite Mobile (2 bảng)

| Bảng | Mô tả |
| --- | --- |
| Pois (SQLite local) | Bản sao offline của POIs lưu trên thiết bị: bao gồm AudioUrlsJson, ImageUrlsJson, CachedAt. Đồng bộ khi có mạng. |
| SyncMetadata (SQLite) | Ghi nhận thời điểm đồng bộ gần nhất (LastSync) để hiển thị cho người dùng. |

7.3. Kiến trúc Offline Mobile

| File | Vị trí | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| LocalDatabase.cs | Services/ | SQLite wrapper — lưu/đọc POI, quản lý SyncMetadata. Dùng sqlite-net-pcl. |
| CacheService.cs | Services/ | Download và cache ảnh + audio vào FileSystem.CacheDirectory. Pre-cache ngầm khi có mạng. |
| MainPage.Offline.cs | MainPage/ | Logic fallback online/offline, gọi ConnectivityChanged, render banner, load ảnh từ local. |
| OfflineBanner (XAML) | MainPage.xaml | Border cam/đỏ hiển thị trạng thái offline + thời điểm đồng bộ gần nhất. |

8. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN (ROADMAP)

Giai đoạn 1 — Đã hoàn thành (Đồ án hiện tại)

| STT | Tính năng | Mô tả | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core API + Database | 9 bảng MySQL ban đầu, đầy đủ CRUD, File Storage, BCrypt auth. | v1.1 |
| 2 | Web Portal Admin | Dashboard, duyệt POI, cấu hình Geofence, quản lý Tour & User. | v1.1 |
| 3 | Web Portal Owner | CRUD POI, upload media, quản lý đa ngôn ngữ POI. | v1.1 |
| 4 | Mobile App (Android) | Bản đồ OSM, Geofence Engine, Audio Player, Tour, Đa ngôn ngữ. | v1.1 |
| 5 | TTS Studio | Trang tạo thuyết minh TTS tích hợp thiết bị: Preview + Save MP3 → gắn vào POI. | v1.1 |
| 6 | Activity Log (Nhật ký) | Ghi nhận và xem lịch sử hoạt động hệ thống: đăng nhập, CRUD, duyệt bài. Lọc và phân trang. | v1.2 |
| 7 | Chế độ Offline | SQLite local cache POI + ảnh + audio. Fallback tự động, banner trạng thái, tự đồng bộ khi có mạng. | v1.2 |
| 8 | OSRM Real-road Routing | Vẽ lộ trình Tour theo đường thực tế qua OpenStreetMap Routing Machine (miễn phí, không cần API key). | v1.2 |
| 9 | Analytics Module | Ghi nhận lượt nghe POI (PoiListenLogs), Top POI, thời gian nghe TB, Heatmap. Dashboard cho Admin và Owner. | v1.3 ✨ |
| 10 | Notification System | Thông báo 2 chiều Admin ↔ Owner. Badge unread count. Tự động kích hoạt khi duyệt/từ chối POI. | v1.3 ✨ |
| 11 | Tour Translation (i18n) | Bản dịch đa ngôn ngữ cho tên và mô tả Tour. 5 ngôn ngữ hỗ trợ. Tích hợp Mobile App. | v1.3 ✨ |

Giai đoạn 2 — Roadmap tương lai

| STT | Tính năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | TTS Studio — Cloud API | Nâng cấp lên TTS Cloud (Google/Azure/OpenAI) để tạo audio chuyên nghiệp hơn. |
| 2 | JWT Authentication | Thay thế session LocalStorage bằng JWT Token thực sự. |
| 3 | Background Geofence | GPS tracking hoạt động khi app chạy ngầm / màn hình tắt. |
| 4 | QR Code | Kích hoạt thuyết minh bằng QR cho khu vực GPS yếu. |
| 5 | Offline bản đồ thật sự | Cache tile map offline qua Mapbox/Here SDK để dùng không cần internet hoàn toàn. |
| 6 | iOS & App Store | Tối ưu hóa và publish lên Apple App Store. |
| 7 | Real-time Notifications | Nâng cấp Notification từ polling lên SignalR/WebSocket để cập nhật tức thì. |

KẾT LUẬN

Tài liệu PRD phiên bản 1.3 này phản ánh đúng trạng thái codebase tính đến tháng 4/2026. So với phiên bản 1.2, ba nhóm tính năng lớn đã được bổ sung và hoàn thành:

- Analytics Module: Ghi nhận lượt nghe POI (PoiListenLogs), Top POI ranking, thời gian nghe trung bình, Heatmap vị trí người dùng. Có dashboard riêng cho Admin (toàn hệ thống) và Owner (chỉ gian hàng của mình). Đây là tính năng được chuyển từ ⏳ ROADMAP sang ✔ ĐÃ HOÀN THÀNH trong phiên bản này.

- Notification System: Hệ thống thông báo 2 chiều Admin ↔ Owner. OwnerNotifications gửi kết quả duyệt POI đến Owner. AdminNotifications thông báo POI mới chờ duyệt đến Admin. Badge unread count hiển thị trên navbar.

- Tour Translation (i18n): Bảng TourTranslations với full CRUD API, hỗ trợ 5 ngôn ngữ (en-US, ja-JP, ko-KR, zh-CN, fr-FR), giao diện dialog trong Admin Portal, tích hợp vào Mobile App để hiển thị tên Tour theo ngôn ngữ đang chọn.

Số bảng dữ liệu cập nhật: 13 bảng MySQL server (tăng từ 9) + 2 bảng SQLite local. Lộ trình giai đoạn 2 được giữ nguyên với 7 tính năng nâng cao, trong đó bổ sung thêm mục Real-time Notifications (nâng cấp từ polling lên SignalR).